ОТЧЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ЭТАПА 2

по Договору возмездного оказания услуг № 37

от 22 сентября 2026 года

г. Пенза	«05» октября 2026 г.

1. Основание и результат этапа

Настоящий отчет подготовлен по результатам выполнения Этапа 2 «Core MVP — backend и web / базовый функционал веб-платформы и серверной части» в рамках Договора возмездного оказания услуг № 37 по разработке и внедрению программного комплекса ЧОППРО (MVP) от 22 сентября 2026 года и Дополнительного соглашения № 1 о завершении Этапа 1 и начале Этапа 2.

Заказчик — ООО «ЧОП «ОБЕРЕГ»». Исполнитель — Шилов Алексей Юрьевич. Стоимость Этапа 2 составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и соответствует Платежу № 2 по Договору.

Результат этапа — работающий Core MVP с общей серверной частью и базой данных, отдельными веб-приложениями администратора ЧОП, заказчика, оператора платформы и биржи труда. Реализованы сквозные сценарии от создания организации, сотрудников и объектов до графика, назначения, учета присутствия и просмотра опубликованных результатов заказчиком. Результат подготовлен к приемке.

2. Выполненные работы

2.1. Серверная часть и разграничение доступа

Реализована модульная серверная часть на PHP 8.3 с доступом к MySQL 8 через PDO. REST API используется всеми рабочими приложениями. Запись связанных данных выполняется в транзакциях; изменения учитывают текущую версию записи, чтобы параллельное редактирование не приводило к потере данных.

Реализована изоляция организаций: пользователь получает данные своей организации и разрешенных ему объектов. Область доступа проверяется сервером при просмотре карточек, поиске, изменении данных, скачивании вложений и экспорте. При отключении модуля закрываются соответствующие операции API.

Предусмотрены роли администратора ЧОП, кадрового сотрудника, руководителя операций, ответственного за объект, заказчика, охранника и оператора платформы. Можно создавать собственные роли с набором разрешений. Просмотр чувствительных реквизитов, скачивание файлов и экспорт регулируются отдельными правами.

Реализованы приглашения и активация пользователей, вход, второй фактор, обновление и отзыв сессий. Блокировка пользователя, увольнение сотрудника или приостановка организации прекращают соответствующий доступ. Для серверного контура охранника предусмотрена авторизация по телефону и OTP; демонстрационный режим использует тестовый код.

2.2. Сотрудники и кадровые данные

Реализованы карточки сотрудников с ФИО, контактами, табельным номером, разрядом, статусом и сведениями о приеме на работу. Квалификация и активность сотрудника участвуют в проверках назначения на пост. Из карточки доступны связанные документы, назначения и кадровые действия.

Предусмотрены выдача и сдача личной карточки охранника. Соответствующее действие формирует контрольную задачу со сроком на следующий рабочий день. Изменения статуса и кадровых сведений сохраняются в истории.

Для сотрудников, заказчиков и объектов реализован импорт CSV с предварительной проверкой строк. Пользователь видит результат проверки и может импортировать допустимые записи. Предусмотрены откат пакета и выборочный откат по идентификаторам с учетом последующих изменений записей.

2.3. Документы сотрудников и работа с файлами

Реализован справочник типов документов с обязательными реквизитами, сроками действия и интервалом предупреждения об истечении. Документ связывается с сотрудником, содержит номер, даты, файл и результат проверки. Система различает действующие, истекающие, истекшие и ожидающие проверки документы; фоновая обработка пересчитывает их состояния.

Создана библиотека документов с поиском по названию, номеру и ФИО, фильтрами сотрудника, типа, состояния, объекта и срока действия. Есть быстрый выбор истекающих в течение 7 или 30 дней, истекших и бессрочных документов. CSV формируется по выбранным условиям.

Документ открывается в отдельной карточке с реквизитами и страницами содержимого. Для демонстрационных PDF текст извлекается из фактически сохраненного файла; доступны также обычный просмотр PDF и скачивание. Подготовлены 3000 отдельных текстовых PDF с русскими реквизитами и отметкой демонстрационного образца.

Загрузка поддерживает PDF, JPEG и PNG размером до 10 МБ с проверкой типа и содержимого. Файлы хранятся приватно, учитываются по контрольной сумме SHA-256 и выдаются после проверки прав. Реализованы карантин и подключение антивирусного сканера: до положительного результата новый файл не становится доступным для скачивания. При отсутствии сканера он остается в карантине.

Ручная проверка документа сохраняет решение и историю; отклонение требует причины. Для пользователей без соответствующего разрешения чувствительные реквизиты маскируются. Загруженные пользователем файлы сохраняются при актуализации системы.

2.4. Лицензии, договоры и контроль обязательств

Реализованы карточки заказчиков и контактов, лицензии с периодом действия и перечнем разрешенных услуг, договоры с заказчиком, лицензией, сроками оказания услуг и обязательными реквизитами. Предусмотрены основания оказания услуг, сведения о применении оружия, компенсации и признак переходного договора.

Перед активацией договора сервер проверяет срок лицензии, допустимость услуг и заполнение обязательных сведений. Исключение требует отдельного права и обоснования. Версии договоров, услуг, правил и шаблонов сохраняются; последующее изменение справочника не переписывает прежние редакции.

Реализованы контрольные задачи по началу, изменению и окончанию услуг, а также событиям изменения участников и руководителей. Сроки рассчитываются по версионным правилам и рабочему календарю. В задаче учитываются ответственный, срок, канал, время действия, автор и подтверждающие сведения.

Предусмотрены подготовка и скачивание черновиков документов. Отметка об отправке требует ручного действия и подтверждающих данных; подтверждение получения — квитанции либо входящего номера. Реализованы вложения к лицензиям, договорам и задачам, чек-лист уведомительной таблички, макет и доказательства размещения. Автоматическая подача сведений в государственные органы не выполняется.

2.5. Объекты, посты, карты и инструкции

Реализованы объекты с адресом, заказчиком, договором, контактами, статусом и часовым поясом. Пост содержит требования к разряду, численности, режиму работы и инструкции. Из карточек доступны связанные посты, смены, договоры и операционные записи.

Объект можно разместить щелчком на реальной карте Яндекса или перемещением точки. Используется официальный виджет без ключа API. Предусмотрены масштабирование, перемещение карты, открытие Яндекс Карт и перенос точки из полной ссылки. Адрес и положение проверяются при заполнении карточки; вакансия использует адрес и точку связанного объекта.

Геозона задается кругом с радиусом или многоугольником. Вершины можно добавлять и перемещать, последнее действие — отменять. Сервер проверяет геометрию; для многоугольника нужны не менее трех вершин. В демонстрационном наполнении используется каталог реальных адресов и соответствующих координат в пяти городах.

Инструкции поста имеют версии. Подтверждение ознакомления охранником относится к конкретной версии; новая редакция требует нового подтверждения. Реализованы создание, просмотр, перевыпуск и отзыв QR-точек; ранее отозванный токен сервером не принимается.

2.6. Графики, смены, назначения и замены

Смены создаются вручную либо по шаблону. Реализованы публикация, отмена и состояния черновика, незаполненной, текущей и завершенной смены. Время хранится единообразно и отображается в часовом поясе объекта. Публикация проверяет активность объекта и поста.

Визуальный конструктор позволяет выбрать рабочие дни, время начала и продолжительность от 1 до 48 часов, увидеть предпросмотр недели и часовую нагрузку. Шаблон можно сохранить или применить к периоду до 62 дней. Генерация формирует черновики для выбранных дней и учитывает уже существующие смены.

Недельный планировщик показывает пост, время, занятые и требуемые места, состояние смены. Есть фильтры объекта, поста и статуса, переход между неделями и представление списком. Черновик можно перенести на другую дату перетаскиванием либо отдельной командой. Сервер сохраняет местное время и длительность, проверяет допустимость новой даты и пересечения назначений.

При назначении проверяются активность сотрудника, разряд, численность поста и пересекающиеся смены. Предусмотрены предупреждение о нагрузке, подтверждение назначения охранником и замена с обязательной причиной. Прежнее назначение остается в истории, а покрытие поста пересчитывается.

2.7. Присутствие и фактически отработанное время

Реализованы серверные сценарии заступления и завершения смены. Отметка содержит назначение, время устройства, координаты, точность геолокации, QR и сведения об устройстве. Проверяются опубликованная смена, активное назначение, временное окно, геозона, точность и действующий QR. Доставка события поддерживает ключ идемпотентности.

Подтвержденное заступление фиксирует присутствие, учитывается в фактическом покрытии поста и состоянии смены. Завершение сохраняет длительность работы; итоговое состояние учитывает остальные назначения. Обработчик определяет неявки и пересчитывает операционные состояния.

Спорная отметка сохраняется с причиной проверки. Уполномоченный сотрудник принимает отдельное решение с обоснованием; исходное событие остается неизменным. Проверяется последовательность заступления и завершения. В веб-интерфейсе доступно получение координат устройства, а демонстрационная тестовая точка явно обозначена.

2.8. Обходы, происшествия и клиентские отчеты

Реализованы маршруты обходов, контрольные QR-точки, фиксация прохождения и результатов обхода. Серверный контур учитывает прогресс и полноту выполнения маршрута; данные доступны уполномоченным пользователям организации.

Происшествия содержат категорию, критичность, описание, состояние и сведения о принятых мерах. Предусмотрены вложения и управление публикацией для заказчика. Внутренние сведения остаются в рабочем контуре ЧОП.

Клиентский отчет проходит подготовку и публикацию, имеет версии и доступен в PDF. Ознакомление заказчика сохраняется с пользователем, временем, IP и версией отчета. Последующая редакция не заменяет историю опубликованного результата.

2.9. Кабинет заказчика

Реализовано самостоятельное веб-приложение заказчика с собственными объектами, показателями планового и фактического покрытия, опубликованными сменами, обходами, происшествиями и отчетами. Из карточки объекта доступны связанные результаты оказания услуг.

Заказчик может просмотреть разрешенную часть происшествия, скачать опубликованный отчет и подтвердить ознакомление. Сервер ограничивает данные его объектами и опубликованными материалами. Кадровые документы, внутренние комментарии и черновики ему недоступны.

2.10. Биржа труда и подбор сотрудников

Реализована отдельная публичная биржа труда с карточками вакансий, сведениями о работодателе, оплате, разряде, графике и объекте. Доступны поиск, фильтры города, графика, разряда и зарплаты, сортировка по дате и оплате, избранное и страницы выдачи. Показатели количества вакансий и работодателей рассчитываются по данным.

В админке предусмотрены публикация и закрытие вакансии, ручное назначение закрепа на позиции 1–3 и снятие закрепа. Закрепленные вакансии сохраняют приоритет при сортировке биржи. Этот ручной закреп входит в результат Этапа 2.

Форма отклика содержит имя, телефон, электронную почту и сообщение. Отклик сохраняется у соответствующего работодателя. Подбор представлен доской из пяти состояний: новый отклик, рассмотрение, собеседование, принят и отказ. Карточки можно переносить между колонками либо менять состояние командой; последнее перемещение можно отменить. Есть поиск кандидата, фильтр вакансии и показатели воронки.

2.11. Управление платформой

Реализовано отдельное приложение оператора платформы. Оно позволяет создавать организации с владельцем и приглашением, менять реквизиты и статус, включать модули и задавать ограничения ресурсов. Приостановка организации отзывает пользовательские сессии.

Ограничения пользователей, сотрудников, объектов и объема приватных файлов проверяются при создании записи и загрузке. Интерфейс показывает фактическое использование и оставшийся ресурс. Проверка ограничения и изменение данных выполняются в одной транзакции.

Рабочие данные организации открываются поддержке после указания причины на срок от 1 до 30 минут. Доступ можно закрыть досрочно; после истечения срока новые запросы блокируются. Действия поддержки отражаются в аудите и видны заказчику. Панель состояния показывает обработчик, очередь внутренних событий, карантин, состояние интеграций и использование ресурсов организаций.

2.12. Аудит и трехлетнее хранение данных

Реализован журнал аудита с пользователем, организацией, действием, типом и идентификатором записи, временем, IP, устройством и идентификатором обращения. События связаны с объектами. Доступны поиск, фильтры автора, объекта, действия, раздела, записи и дат, страницы выдачи и CSV по выбранным условиям. Для экспорта требуется отдельное разрешение; журнал доступен для чтения.

Реализована техническая политика хранения на три года. Для присутствия, аудита, истории и внутренних событий срок считается от времени события; для опубликованных отчетов, завершенных обходов и разрешенных происшествий — от последнего изменения; для документов сотрудников — от истечения срока либо удаления; для договоров — от окончания услуг; для персональных данных деактивированных пользователей и уволенных сотрудников — от деактивации.

Предусмотрена ежедневная очистка записей, индексов и связанных приватных файлов с журналом результата. Действующие договоры и документы, черновики и незавершенные процессы сохраняются. Файл удаляется после проверки связей с сохраняемыми данными; незавершенное удаление ставится на повторную обработку. Администратор действует в пределах своей организации, оператор платформы — в пределах выбранной либо всей системы.

2.13. Интерфейсы и повседневная работа

Рабочие приложения получили русские названия полей и действий, тематические иконки, логотип и favicon, согласованное оформление и легкие анимации. Карточки и панели показателей дополнены графиками покрытия, квалификации сотрудников, состояния документов, происшествий и использования ресурсов. Интерфейсы адаптированы для мобильного экрана, клавиатурного управления и режима уменьшения анимации.

Реализован глобальный поиск с переходом в карточку записи и запуском через Ctrl/Cmd+K. Поиск учитывает роль, организацию, модули и доступные объекты. Есть избранные и недавние карточки, сохраненные именованные фильтры, сброс условий, связанные записи и быстрые действия. Пользователь может переходить между сотрудником, документом, объектом, договором, сменой и вакансией без повторного поиска.

2.14. Портал проекта и актуализация системы

Портал объединяет обзор, требования, актуальную спецификацию, API, архитектуру, сценарии, результаты этапов и файлы проекта. Демо администратора, заказчика, платформы и биржи труда открываются в отдельных вкладках как самостоятельные приложения.

Источником файлов портала, приложений, документации и миграций является ветка main репозитория GitHub. Новая версия загружается в отдельный каталог; работающий запрос продолжает использовать свой выпуск. Переключение выполняется после проверки целостности и успешного прохождения приемочных проверок соответствующего коммита. Предыдущий выпуск сохраняется при незавершенной загрузке.

При открытии обновленного портала применяются подготовленные миграции, затем включается совместимое демо. Кнопки «Обновить систему» и «Актуализировать БД» позволяют запустить обработку вручную. Первый запуск создает структуру в существующей базе и тестовое наполнение; последующие актуализации сохраняют рабочие записи и применяют необходимые изменения схемы. Панель обновлений открывается без дополнительного пароля и защищает изменяющие запросы от подделки.

2.15. Демонстрационные данные

Подготовлено наполнение для проверки связей и рабочих сценариев. Персональные и хозяйственные данные являются синтетическими; документы обозначены как демонстрационные образцы.

| Категория | Количество |
| --- | --- |
| Организации | 5 |
| Сотрудники | 1 000 |
| Документы сотрудников в PDF | 3 000 |
| Объекты | 120 |
| Посты | 360 |
| Смены | 10 080 |
| Вакансии | 80 |
| Кандидаты и отклики | 320 |

В наполнение входят также связанные заказчики, лицензии, договоры, задачи, назначения, присутствие, обходы, происшествия и отчеты. Однократные преобразования тестового наполнения учитываются отдельным журналом и сохраняют последующие пользовательские изменения.

3. Переданный результат

Результат размещен в репозитории проекта: https://github.com/Jebvo777/CHOPPRO. Рабочая ветка — main. К отчету относится функциональная версия 2.2; проверенная программная реализация зафиксирована коммитом 1273d21b57e7fb624b566f552ee9ac3f74c050cc от 05 октября 2026 года.

В состав поставки входят исходный код серверной части, четырех веб-приложений и портала; миграции 001–006 и средства создания тестового наполнения и демонстрационных документов; актуальная спецификация и OpenAPI; модель данных, архитектурные материалы и матрица требований; сценарии приемки Этапа 2; автоматические проверки и сборка комплекта для хостинга.

Серверный API подготовлен для интеграции мобильных приложений следующего этапа. Документация и схема базы соответствуют реализованным сценариям Core MVP.

4. Проверка результата

Для указанной программной версии 05 октября 2026 года успешно завершены проверки GitHub Actions «Stage 2 acceptance» и «Проверка проекта».

| Группа автоматических проверок | Пройдено |
| --- | --- |
| Интеграционные сценарии PHP и MySQL | 185 |
| Обновление установленной предыдущей версии | 15 |
| Загрузка и переключение выпусков | 11 |
| Соответствие координат и работы карты | 31 |
| Синхронизация и безопасность портала | 28 |

Браузерный прогон проверил четыре самостоятельных приложения, обновление установленной версии и работу кнопки базы данных, глобальный поиск, избранное, документы и фильтры, перенос и отмену действий с кандидатами, конструктор графика, перенос черновика смены, ограничения поддержки, биржу труда и отображение на мобильном экране. Выполнены проверки синтаксиса PHP и JavaScript.

Результаты проверок доступны в GitHub Actions. Чек-лист Этапа 2 размещен отдельно для проверки Заказчиком; автоматические проверки не выставляют отметку договорной приемки.

5. Границы результата и следующие этапы

Рабочие Android- и iOS-приложения с камерой, платформенной геолокацией и локальной офлайн-очередью относятся к Этапу 3. На Этапе 2 переданы веб-приложения и серверная основа этих сценариев.

Подключение сервисов доставки OTP и уведомлений, включая платные SMS, почту и другие внешние каналы, выполняется на Этапе 4. Текущая версия содержит внутренние события, контроль сроков, подготовку документов и тестовый OTP. Внешняя доставка не заявляется как включенная.

В бирже труда выполнен ручной закреп вакансий администратором. Платное повышение позиции, перебивание ставки и аукцион закрепа требуют отдельного согласования денежного сценария. Финальная приемка всего комплекса, production-сборки и публикация приложений осуществляются в порядке Договора.

6. Заключение

Работы по Этапу 2 завершены. Результат Core MVP подготовлен к приемке Заказчиком в порядке, установленном Договором № 37. Переход к Этапу 3 оформляется Дополнительным соглашением № 2; начало работ и Платеж № 3 определяются его условиями и Договором.

| Заказчик: ООО «ЧОП «ОБЕРЕГ»» ______________ / ______________ / М.П. (при наличии) | Исполнитель: Шилов Алексей Юрьевич ______________ / Шилов А.Ю. / |
| --- | --- |