ОТЧЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ЭТАПА 3

по Договору возмездного оказания услуг № 37

от 22 сентября 2026 года

г. Пенза	«09» октября 2026 г.

1. Основание и результат этапа

Настоящий отчет подготовлен по результатам разработки Этапа 3 «Мобильные приложения и операционный функционал» программного комплекса ЧОППРО по Договору № 37 от 22 сентября 2026 года.

Заказчик — ООО «ЧОП «ОБЕРЕГ»». Исполнитель — Шилов Алексей Юрьевич. Стоимость Этапа 3 составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и соответствует Платежу № 3 по Договору.

Результат этапа — отдельные приложения охранника Android и iOS на React Native, Expo и TypeScript, связанные с серверным API и операционным контуром ЧОППРО. Передаются тестовый Android APK, приложение для iOS Simulator и два архива исходных проектов. Результат подготовлен к проверке и приемке Заказчиком в указанном тестовом составе.

2. Выполненные работы

2.1. Отдельные мобильные приложения

Разработаны приложения с разделами текущей смены, назначений, обходов, журнала происшествий и профиля. Подготовлены нативные проекты Android и iOS, параметры камеры, геолокации и микрофона, идентификатор приложения ru.choppro.guard и конфигурация сборки. Мобильная версия — 3.0.2.

2.2. Авторизация и управление сессией

Реализованы вход по телефону и OTP, защищенное локальное хранение сессии, ее восстановление после перезапуска, обновление и отзыв, а также выход из приложения. Мобильные запросы передают авторизацию в API и учитывают организацию, сотрудника и доступные объекты. Доставка OTP внешним провайдером в текущую тестовую поставку не входит; используется демонстрационный режим.

2.3. Назначения и инструкции

Охраннику доступны текущая и ближайшая смена, список назначений, сведения об объекте и посте, действующая инструкция. Реализованы подтверждение назначения и фиксация ознакомления с версией инструкции. Данные доступны в пределах назначений и серверных прав пользователя.

2.4. Заступление и завершение смены

Реализованы отметки начала и завершения смены с временем, координатами, точностью геолокации, QR и идентификатором устройства. Сервер проверяет назначение, временное окно, геозону и действительность QR. Приложение отображает подтверждение, спорную отметку либо отказ; решение не принимается только по данным интерфейса.

2.5. Камера, геолокация и разрешения

Подключены нативное сканирование QR, получение координат и работа с разрешениями Android/iOS. Предусмотрены состояния отсутствующего доступа к камере или геолокации, недостаточной точности и неверного QR. Фактическая работа датчиков в полевых условиях подлежит отдельной проверке на физических устройствах.

2.6. Офлайн-очередь и синхронизация

Реализованы локальное сохранение доступных рабочих данных, зашифрованная устойчивая очередь событий и вложений, сохранение очереди после перезапуска, отображение состояния и повторная отправка при восстановлении сети. Сервер обрабатывает повторные операции идемпотентно; повторная синхронизация не должна создавать второе событие.

2.7. Обходы и контрольные точки

Охранник получает маршрут и контрольные точки, запускает обход, сканирует QR и фиксирует время и координаты посещения. Отображаются прогресс, передача отметок и серверный результат прохождения маршрута. Данные обхода доступны операционному контуру и учитываются в отчетности.

2.8. Происшествия и вложения

Реализованы регистрация происшествия с категорией, критичностью, описанием и принятыми мерами, добавление фотографий и голосовой записи, сохранение и передача вложений. Происшествие поступает на рассмотрение уполномоченному сотруднику; заказчик получает только разрешенную опубликованную часть.

2.9. Серверная интеграция и приватные файлы

Мобильные сценарии связаны с API смен, присутствия, обходов, происшествий и синхронизации. Сервер проверяет роли, организацию и область объектов, регистрирует аудит и ограничивает доступ к приватным вложениям. Вход и восстановление мобильной сессии проверены с действующим порталом проекта.

3. Переданный результат

Исходный код размещен в https://github.com/Jebvo777/CHOPPRO, ветка main. Контрольная версия: коммит d96fe5e84e0243e8a092c4c02e81740257d01326 от 08 октября 2026 года. Версия мобильного приложения — 3.0.2. Архивы Android и iOS содержат source-version.json с этим коммитом и признаком отключенных внешних интеграций.

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| CHOPPRO_Android_test.apk | Тестовое приложение Android; сборка Release с тестовым ключом подписи. |
| CHOPPRO_Android.zip | Исходный мобильный проект и нативный проект Android. |
| CHOPPRO_iOS_simulator.zip | Приложение ChOPPRO.app для iOS Simulator; версия 3.0.2. |
| CHOPPRO_iOS.zip | Исходный мобильный проект и нативный проект Xcode/iOS. |

Сборки получены из успешного запуска GitHub Actions «Мобильные приложения»: https://github.com/Jebvo777/CHOPPRO/actions/runs/37819488399. Рабочий тестовый портал: https://m20.system404-design.ru/. APK пригоден для тестовой установки Android; iOS Simulator требует macOS и Xcode и не устанавливается на физический iPhone.

4. Проверка результата

Для контрольного коммита успешно завершены мобильная сборка и приемочные проверки GitHub Actions. Проверена целостность передаваемых ZIP и APK; версии исходных архивов и приложения iOS совпадают с контрольным коммитом и версией 3.0.2.

| Группа проверок | Подтвержденный результат |
| --- | --- |
| Мобильный код | TypeScript: успешно; 19 автоматических тестов: успешно; подготовка нативных проектов: успешно. |
| Android | assembleRelease: успешно; запуск в эмуляторе, вход через портал, рабочие экраны, восстановление сессии и выход: успешно. |
| iOS Simulator | Release-сборка: успешно; XCTest входа, восстановления сессии и выхода: 1 тест, 0 ошибок. |
| Серверный операционный контур | 185 основных интеграционных проверок и 111 проверок мобильных сценариев, отчетности, безопасности и восстановления: успешно. |
| Сквозной сценарий | Автоматический браузерный прогон: офлайн-происшествие с фото/аудио, синхронизация, рассмотрение, публикация и отчет. |

Серверные результаты доступны в запуске «Stage 2 acceptance»: https://github.com/Jebvo777/CHOPPRO/actions/runs/37819488400. Название существующего workflow сохранено в репозитории; его проверка включает расширенный функционал этапов 3–4. Автоматические результаты не заменяют договорную приемку Заказчиком.

5. Границы результата и переход к Этапу 4

Поставка является тестовой. Не заявляются подписанный IPA для iPhone, публикация в магазинах, полный полевой прогон камеры, QR, GPS, микрофона и офлайн-синхронизации на физических устройствах обеих платформ. Эти проверки, production-подпись и финальная поставка относятся к завершающему этапу.

Подключение внешних сервисов и доставка SMS, OTP, push, электронной почты и иных уведомлений не выполнены по согласованному рабочему ограничению. Для юридического закрепления состава текущей поставки соответствующее уточнение включено в проект Дополнительного соглашения № 3; оно действует после подписания Сторонами.

6. Заключение

Разработка мобильного и операционного функционала Этапа 3 выполнена в описанном тестовом составе. Исходные проекты и проверенные тестовые сборки подготовлены к передаче и приемке Заказчиком. Переход к Этапу 4 оформляется Дополнительным соглашением № 3; финальная приемка всего комплекса проводится отдельно в порядке Договора № 37.

| Заказчик: ООО «ЧОП «ОБЕРЕГ»» ______________ / ______________ / М.П. (при наличии) | Исполнитель: Шилов Алексей Юрьевич ______________ / Шилов А.Ю. / |
| --- | --- |