ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭТАПА 4

по Договору возмездного оказания услуг № 37

от 22 сентября 2026 года

г. Пенза	«09» октября 2026 г.

1. Основание и статус результата

Настоящий отчет фиксирует фактически реализованные работы Этапа 4 «Отчетность, безопасность, QA и финальная поставка» программного комплекса ЧОППРО по Договору № 37 от 22 сентября 2026 года по состоянию на 09 октября 2026 года.

Заказчик — ООО «ЧОП «ОБЕРЕГ»». Исполнитель — Шилов Алексей Юрьевич. Стоимость Этапа 4 составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Платеж № 4 производится после завершения этапа, успешной финальной приемки и устранения блокирующих замечаний в порядке Договора.

Функциональная часть отчетности, контроля, резервного копирования и восстановления реализована и прошла автоматические проверки в тестовом контуре. Финальная production-поставка и договорная приемка всего комплекса не подтверждены настоящим отчетом; остающиеся условия перечислены в разделе 5.

2. Выполненные работы

2.1. Операционная отчетность

Реализованы табели, показатели планового и фактического покрытия, результаты смен и обходов, отчеты по происшествиям и срокам документов. Доступны фильтры периода, организации и объектов в пределах прав пользователя, переход к связанным записям и формирование отчетов по выбранным условиям.

2.2. Формирование и экспорт отчетов

Реализованы выгрузки CSV, XLSX и PDF, подготовка месячных черновиков и публикация отчетных версий. Опубликованная версия сохраняется как самостоятельный результат; последующие изменения рабочих данных не подменяют ранее опубликованную версию. Заказчику доступен разрешенный опубликованный результат.

2.3. Бухгалтерская выгрузка

Подготовлен настраиваемый бухгалтерский шаблон CSV/XLSX с выбором и порядком полей. Выгрузка проверяется автоматическими сценариями по данным и ограничениям доступа. Загрузка в конкретную конфигурацию 1С Заказчика не подтверждена; требуется согласованный образец и контрольный импорт.

2.4. Рассмотрение и публикация происшествий

Реализованы обработка поступившего происшествия уполномоченным сотрудником, изменение состояния, подготовка разрешенной части и публикация для заказчика. Приватные вложения и внутренние данные ограничены правами и областью объектов. Происшествия связаны с операционными и отчетными результатами.

2.5. Контроль доступа и аудит

Функционал этапа применяет серверное разграничение по организации, роли и объектам. Проверяются права экспорта, публикации и восстановления. Предусмотрен журнал действий, контроль сессий, защита приватных файлов и учет операций с данными. Проверки изоляции организаций и критических сценариев включены в интеграционный прогон.

2.6. Трехлетнее хранение и очистка

Реализована техническая политика хранения на три года с отсчетом по категории данных и сохранением действующих документов, договоров и незавершенных процессов. Очистка учитывает связанные записи и приватные файлы, регистрирует результат и повторяет незавершенные удаления. Настройка соответствует ранее подготовленному уточнению срока хранения.

2.7. Резервное копирование

Реализованы создание зашифрованных резервных копий с AES-GCM, включение данных и приватных файлов, учет результатов и контроль целостности. Подготовлены серверный обработчик и команды регулярного запуска. Наличие в коде расписания и обработчика не подтверждает независимый production-cron либо внешнее размещение копий.

2.8. Восстановление данных

Реализованы проверка копии, подготовка восстановления и атомарное переключение результата с обработкой ошибок. Автоматические сценарии проверяют целостность и сохранность результата при неуспешном восстановлении. Подтверждено восстановление тестового набора; нормативы на реальном объеме production-данных требуют отдельного измерения.

2.9. Мониторинг и фоновые задачи

Подготовлены панель состояния, показатели обработчика и внутренних очередей, сведения о резервных копиях, очистке и интеграциях. Предусмотрен запуск фоновых задач при обращениях к системе и отдельный серверный запуск. Для эксплуатации требуется подтверждение регулярного запуска без посетителей портала.

2.10. Сборки и автоматическая проверка

Подготовлены воспроизводимые мобильные проекты Android/iOS, тестовый Android APK и Release-приложение для iOS Simulator. Проверки GitHub Actions охватывают серверный API, мобильную очередь, отчетность, ограничения доступа, резервное копирование, восстановление и обновление установленной версии.

3. Переданный результат

Контрольная версия размещена в https://github.com/Jebvo777/CHOPPRO, ветка main, коммит d96fe5e84e0243e8a092c4c02e81740257d01326 от 08 октября 2026 года. Мобильная версия — 3.0.2; актуальная тестовая схема — 8. Портал проверки: https://m20.system404-design.ru/.

В состав результата входят исходный код серверного и отчетного функционала, миграции, обработчики фоновых задач и резервного копирования, автоматические сценарии проверки, мобильные проекты и тестовые сборки. Перечень мобильных файлов приведен в отчете Этапа 3 и прилагаемом комплекте поставки.

4. Проверка результата

| Группа проверок | Результат CI |
| --- | --- |
| Основные серверные интеграции | 185 проверок: успешно. |
| Мобильные сценарии, отчетность, безопасность и восстановление | 111 проверок: успешно. |
| Обновление установленной версии | 18 проверок: успешно. |
| Загрузка и переключение выпусков | 11 проверок: успешно. |
| Координаты и карта | 31 проверка: успешно. |
| Мобильный код и нативные сборки | 19 мобильных тестов, TypeScript, Android Release и iOS Simulator Release: успешно. |

Подтверждающие запуски: https://github.com/Jebvo777/CHOPPRO/actions/runs/37819488400 и https://github.com/Jebvo777/CHOPPRO/actions/runs/37819488399. Сквозной браузерный сценарий прошел путь от офлайн-происшествия с фотографией и аудио до синхронизации, рассмотрения, публикации и отчета. Проверка iOS Simulator завершилась с результатом 1 XCTest, 0 ошибок.

Пройденные функциональные проверки подтверждают перечисленные тестовые сценарии. Они не подтверждают полный итоговый аудит безопасности, отсутствие всех Critical/High дефектов, нагрузочные нормативы или прохождение всей договорной матрицы AT-01–AT-24. Отчет зависимостей в текущем CI также не является блокирующим условием по найденным уязвимостям.

5. Условия завершения и финальной приемки

5.1. Выполнить итоговый прогон критериев AT-01–AT-24 по фактическому согласованному составу, зарегистрировать результаты и закрыть блокирующие замечания. Исключения из Must-требований применяются только в объеме подписанных Сторонами соглашений.

5.2. Проверить Android и iOS на физических устройствах: камера и QR, точность GPS и геозоны, запись аудио, разрешения, начало и завершение смены, обход, офлайн-вложения, перезапуск и повторная синхронизация. Подготовить production-сборки с рабочими ключами и профилями подписи при предоставлении аккаунтов и доступов Заказчиком.

5.3. Подтвердить production-инфраструктуру и развертывание согласованного выпуска, регулярный серверный запуск фоновых задач без посетителей, отдельное размещение резервных копий и восстановление на реальном либо согласованном эквивалентном объеме. Зафиксировать измеренные RPO/RTO и результат контрольного восстановления.

5.4. Выполнить финальные нагрузочные проверки и аудит безопасности, подтвердить отсутствие Critical/High уязвимостей и блокирующих функциональных ошибок. При использовании сканирования файлов проверить реальный обработчик и порядок работы карантина.

5.5. Согласовать бухгалтерский шаблон с Заказчиком и выполнить контрольный импорт в его конфигурацию 1С; актуализировать спецификацию, матрицу требований, приемочные сценарии и инструкции по фактическому результату этапов 3–4. В репозитории часть проектных материалов сохраняет заголовки и статусы Этапа 2.

5.6. По согласованному рабочему ограничению внешние интеграции и доставка SMS, OTP, push, электронной почты и иных уведомлений не входят в текущий завершающий состав. Это уточнение включено в проект Дополнительного соглашения № 3 и приобретает договорную силу после подписания Сторонами. Внутренние события, контроль и отчетность остаются в поставке.

6. Заключение

Функциональная часть Этапа 4 реализована и подготовлена к проверке Заказчиком. Для закрытия этапа и финальной приемки комплекса необходимо выполнить условия раздела 5 и оформить итоговый акт. Настоящий отчет не является актом финальной приемки и не фиксирует наступление срока Платежа № 4.

| Заказчик: ООО «ЧОП «ОБЕРЕГ»» ______________ / ______________ / М.П. (при наличии) | Исполнитель: Шилов Алексей Юрьевич ______________ / Шилов А.Ю. / |
| --- | --- |