ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3

к Договору возмездного оказания услуг № 37 от 22 сентября 2026 года

о завершении Этапа 3 и выполнении Этапа 4

г. Пенза	«09» октября 2026 г.

ООО «ЧОП «ОБЕРЕГ»» (далее — «Заказчик»), с одной стороны, и Шилов Алексей Юрьевич, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход (далее — «Исполнитель»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Завершение Этапа 3

1.1. Подписанием настоящего Дополнительного соглашения Стороны подтверждают завершение и приемку разработки Этапа 3 «Мобильные приложения и операционный функционал» в тестовом составе, указанном в настоящем разделе и Отчете о завершении Этапа 3 от «09» октября 2026 года.

1.2. Результат включает приложения охранника Android/iOS на React Native, авторизацию и сессии, назначения и инструкции, отметки начала и завершения смены, QR и геолокацию, обходы, происшествия с фото и аудио, устойчивую офлайн-очередь, синхронизацию и серверную интеграцию. Передаются CHOPPRO_Android_test.apk, CHOPPRO_iOS_simulator.zip и архивы исходных проектов CHOPPRO_Android.zip и CHOPPRO_iOS.zip.

1.3. Контрольная версия результата: репозиторий https://github.com/Jebvo777/CHOPPRO, ветка main, коммит d96fe5e84e0243e8a092c4c02e81740257d01326 от 08 октября 2026 года, мобильная версия 3.0.2. Приложение iOS в переданном тестовом комплекте предназначено для Simulator; подписанный IPA для физического iPhone в указанный комплект не входит.

1.4. Проверка полевых сценариев на физических Android/iOS-устройствах, production-подпись и технически исправные production-сборки сохраняются в составе Этапа 4. Приемка указанного тестового состава Этапа 3 не заменяет финальную приемку комплекса и не подтверждает публикацию в магазинах.

2. Состав и результат Этапа 4

2.1. Стороны согласовали выполнение Этапа 4 «Отчетность, безопасность, QA и финальная поставка» с учетом фактически реализованного результата, отраженного в Отчете о результатах Этапа 4 от «09» октября 2026 года.

2.2. В состав Этапа 4 входят:

2.2.1. Операционные и месячные отчеты, табели, покрытие смен, обходы, происшествия и сроки документов; экспорт CSV/XLSX/PDF, публикация неизменяемых версий и доступ заказчика к разрешенным результатам.

2.2.2. Настраиваемая бухгалтерская выгрузка и контрольный импорт в согласованную конфигурацию 1С на основании образца, предоставленного Заказчиком. Подключение внешнего API 1С в текущий состав не включается.

2.2.3. Разграничение доступа, аудит, защита приватных файлов, техническое хранение на три года, контроль очистки и обработка незавершенных операций.

2.2.4. Зашифрованные резервные копии, регулярный серверный запуск фоновых задач, мониторинг и проверенное восстановление на реальном либо согласованном эквивалентном объеме; фиксация измеренных RPO/RTO.

2.2.5. Финальные функциональные, нагрузочные и security-проверки, устранение блокирующих замечаний, проверка AT-01–AT-24 с учетом подписанных уточнений и подтверждение отсутствия Critical/High дефектов.

2.2.6. Проверки мобильных сценариев на физических Android/iOS-устройствах; подготовка технически исправных production-сборок с необходимой подписью и профилями при предоставлении Заказчиком аккаунтов, ключей и доступов.

2.2.7. Развертывание согласованной версии при наличии инфраструктуры и доступов Заказчика; передача исходного кода, миграций, актуальных API-материалов, матрицы требований, инструкций и итоговых результатов проверок.

2.3. Автоматические проверки и результаты уже выполненных работ учитываются при сдаче. Повторная разработка принятого функционала не требуется; остающиеся условия завершаются и документируются. Отчет о результатах Этапа 4 сам по себе не является финальным актом приемки.

3. Уточнение состава интеграций и уведомлений

3.1. Стороны исключают из текущего состава Этапа 4 подключение внешних сервисов и интеграций, в том числе провайдеров доставки SMS и OTP, электронной почты, push и иных уведомлений. Включение и проверка доставки in-app уведомлений также не входят в текущий состав. Данное уточнение заменяет предусмотренный проектными материалами и пунктом 3.3 Дополнительного соглашения № 2 перенос подключения указанных каналов на Этап 4.

3.2. В текущем составе сохраняются демонстрационный OTP, внутренние события, контроль сроков и операционная отчетность. Для приемки не требуется оплачивать или подключать указанные в пункте 3.1 сервисы. Последующее подключение, перечень провайдеров, стоимость и сроки определяются отдельным письменным согласованием.

3.3. Исключение интеграций не отменяет обязательства по внутреннему API комплекса, мобильной синхронизации, бухгалтерской файловой выгрузке и ее контрольной проверке, защите данных, резервному копированию и финальной поставке. Must-требования и критерии AT, относящиеся непосредственно к исключенным каналам, применяются с учетом пунктов 3.1–3.2; остальные критерии сохраняются.

3.4. Ранее согласованные технические уточнения PHP 8.3 / PDO / MySQL 8 и трехлетнего технического хранения сохраняются. Ручной закреп вакансий на позициях 1–3 входит в результат; платное повышение позиции и аукцион закрепа требуют отдельного письменного согласования.

4. Стоимость, сроки и условия сдачи

4.1. Стоимость Этапа 4 составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; общая цена четырех этапов Договора сохраняется — 200 000 (Двести тысяч) рублей. Настоящее Дополнительное соглашение не изменяет стоимость Этапа 3, порядок Платежа № 3 и не подтверждает факт поступления платежей.

4.2. Платеж № 4 производится после завершения Этапа 4, успешного прохождения финальной приемки и устранения блокирующих замечаний. Срок оплаты — 3 (три) календарных дня с момента наступления соответствующего срока в соответствии с пунктами 4.4 и 4.5.2 Договора. Предоплата Этапа 4 настоящим Дополнительным соглашением не устанавливается.

4.3. Этап 4 соответствует дням 23–30 календарного плана. Общий месячный срок и предусмотренный Договором порядок изменения сроков сохраняются. Дата настоящего Дополнительного соглашения сама по себе не устанавливает новую дату начала общего срока разработки.

4.4. Заказчик предоставляет необходимые production-доступы, материалы для проверки и аккаунты Apple Developer / Google Play с ключами и профилями для соответствующих работ в порядке Договора. Условия предоставления, оплаты аккаунтов и подготовки инфраструктуры сохраняются.

4.5. Финальная приемка включает согласованный Must-состав, прохождение AT-01–AT-24 с учетом настоящего Дополнительного соглашения, отсутствие Critical/High и блокирующих функциональных дефектов, передачу исходного кода, актуальной документации и технически исправных production-сборок Android/iOS. Результат оформляется итоговым актом в порядке Договора.

4.6. Подготовка production-сборок входит в основной объем Договора. Фактическая публикация обоих приложений в App Store и Google Play оплачивается дополнительным вознаграждением 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей при достижении результата в порядке пункта 4.11 Договора. Передача тестового APK или приложения Simulator не подтверждает достижение этого результата.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 37 от 22 сентября 2026 года и вступает в силу с момента подписания Сторонами. До подписания документ является проектом и не подтверждает состоявшуюся приемку Этапа 3 или изменение договорного состава.

5.2. В части прямо измененных условий применяются положения настоящего Дополнительного соглашения. Остальные условия Договора и подписанных ранее дополнительных соглашений сохраняют силу.

| Заказчик: ООО «ЧОП «ОБЕРЕГ»» ______________ / ______________ / М.П. (при наличии) | Исполнитель: Шилов Алексей Юрьевич ______________ / Шилов А.Ю. / |
| --- | --- |